Phase 0 — Hazırlık (15 dk)

Hedef: Ortamı kur, mevcut kodu incele.

- Voyage AI'da hesap aç → API key al → VOYAGE_API_KEY env variable'a koy. (voyageai.com)

- Bağımlılıkları kur:

pip install voyageai sqlite-vec

- Mevcut personal-notes MCP server kodunu oku, üç şeyi tespit et:

  - Notlar nerede saklanıyor (klasör yolu)?

  - create_note notu hangi formatta yazıyor (filename, içerik)?

  - search_notes şu an nasıl arıyor (substring mi, regex mi)?

Bitiş kriteri: python -c "import voyageai, sqlite_vec; print('ok')" çalışıyor.

Phase 1 — SQLite + Vector index altyapısı (1-2 saat)

Hedef: Mevcut MCP'ye dokunmadan, paralel bir vector index kur.

db.py adında ayrı bir modül oluştur:

- init_db(path) → SQLite veritabanı ve sqlite-vec extension'ı yükle, iki tablo aç:

  - notes(id, filename, content, created_at, updated_at)

  - note_embeddings(note_id, embedding) — sqlite-vec virtual table

- embed(text: str) -> list[float] → Voyage API'yi çağır, voyage-3 modeliyle embedding döndür.

- upsert_note(filename, content) → notu hem notes tablosuna hem embedding tablosuna yaz/güncelle.

- vector_search(query, k=5) → query'yi embed et, en yakın k notu döndür.

Bitiş kriteri: Standalone bir test scripti yazarsın (test_db.py), 3-4 farklı not ekler, alakalı bir query ile arar, doğru sonuçların geldiğini görürsün. Henüz MCP'ye dokunma.

Phase 2 — Backfill (30 dk)

Hedef: Halihazırdaki notları yeni index'e aktar.

- backfill.py scripti yaz: notes klasörünü gez, her dosyayı oku, upsert_note çağır.

- Çalıştır, kaç not eklendiğini logla.

Bitiş kriteri: vector_search("makarna") türü bir sorgu mevcut notlarından alakalı olanları getiriyor.

Bu adım önemli — eğer bu çalışmıyorsa MCP'ye dokunmanın anlamı yok.

Phase 3 — MCP'ye semantic_search tool'u ekle (30 dk)

Hedef: Mevcut search_notes'u bozmadan yeni bir tool ekle.

- MCP server'ında yeni bir tool: semantic_search_notes(query: str, limit: int = 5).

- İçinde db.vector_search çağırsın, sonuçları MCP formatında dönsün.

- Eski search_notes aynen dursun — geri dönüş gerektiğinde elinde olsun.

Bitiş kriteri: Claude Code'u restart et, yeni tool listede görünsün, "geçen ay X hakkında ne yazmıştım" gibi bir soru sorduğunda Claude bu tool'u çağırıp doğru notları bulsun.

Phase 4 — create_note ile index'i senkron tut (20 dk)

Hedef: Yeni eklenen notlar otomatik olarak indekslensin.

- create_note tool'unun sonuna db.upsert_note(filename, content) çağrısı ekle.

- Eğer not güncelleme (update) tool'un varsa oraya da ekle.

Bitiş kriteri: Yeni bir not yarat → hemen semantic_search ile bul.

Phase 5 — İlk smoke test (20 dk)

Hedef: Gerçek kullanım senaryosunda çalıştığını gör.

Üç tane gerçek hayat sorusu sor kendine:

- "geçen hafta üzerinde çalıştığım Delphi konusu neydi"

- "yemek tariflerimden birini öner" (eğer öyle notlar varsa)

- "PBI ile ilgili notlarım"

Sonuçlar saçmaysa → voyage-3 yerine voyage-3-large'a geçmeyi dene veya query'yi expand etmeyi düşün. Saçma değilse bir sonraki phase'e geç.

Phase 6 — Şu anki yol haritasının üstü (sonraya bırak)

Phase 5'e kadar gelirsen elinde gerçekten kullanılır bir tool olur. Sonrası buz üstünde kayma:

- Auto-metadata extraction: create_note çağrıldığında bir LLM call ile entities, tags, action_items çıkar, ayrı tabloda sakla.

- add_decision tool'u: PBI numarası + karar + sebep alan özel not tipi.

- Hybrid search: substring + vector skoru birleşen tek bir search (genelde saf vector'den iyi sonuç verir).

- Multi-user hazırlığı: notlara author ve visibility kolonu ekle.